🛠️ Guía de Implementación y Despliegue Técnico: CRM & Landing Page HRINSER

Manual de Ejecución Paso a Paso para Desarrolladores (Hostinger Shared Hosting)

Código del Documento: HR-DEV-CRM-2026-001

Preparado por: Lead DevOps & Systems Architect

Destinatarios: Desarrolladores Frontend y Backend

Fecha: 13 de Julio de 2026

__________________________________________________________________

1. Distribución de Infraestructura y Resumen Arquitectónico

Este documento detalla los pasos para implementar y desplegar el CRM (EspoCRM) y la Landing Page Corporativa de HRINSER (Gestión Comercial SpA) sobre el plan Hostinger Shared Web Hosting (Plan Unlimited) ya contratado.

| Componente | Tipo de Aplicación | Servidor | Razón Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| **Landing Page** | Frontend estático (HTML/CSS/JS) | **Hostinger Shared Hosting** | Consumo mínimo de recursos, bajo costo, despliegue simple. |
| **EspoCRM** | Aplicación PHP Nativa + DB MariaDB | **Hostinger Shared Hosting** | Instalación directa sin contenedores para optimizar costos de infraestructura. |
| **DNS Manager** | Editor de Zona DNS nativo | **Hostinger hPanel** | Centraliza la resolución de nombres de `hrinser.cl` de forma gratuita. |

__________________________________________________________________

2. Fase 1: Configuración de DNS y Despliegue de la Landing Page

Paso 2.1: Gestión de DNS en Hostinger

1. Iniciar sesión en el hPanel de Hostinger y acceder a Avanzado -> Editor de Zona DNS para el dominio `hrinser.cl`.

2. Configurar la tabla de registros DNS para direccionar el tráfico web:

Registro A (raíz): Apuntar `@` a la dirección IP del servidor web de Hostinger (ej: `IP_HOSTINGER_SERVER`).

Registro A (CRM): Crear `crm` apuntando a `IP_HOSTINGER_SERVER`.

3. Activar el SSL gratuito para el dominio principal y el subdominio `crm.hrinser.cl` desde la sección Seguridad -> SSL en el hPanel de Hostinger.

Paso 2.2: Despliegue de la Landing Page en Hostinger y Ley 21.719

1. CI/CD Pipeline (GitHub Actions): Si la landing page requiere una compilación previa (como empaquetadores de Tailwind o Vite), utilizar la plantilla de GitHub Actions `.github/workflows/deploy.yml` para compilar y desplegar vía SFTP de manera automática:

name: Deploy Landing Page to Hostinger on: push: branches: - main jobs: build-and-deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout Repository uses: actions/checkout@v3 - name: Set up Node.js uses: actions/setup-node@v3 with: node-version: 18 cache: 'npm' - name: Install Dependencies run: npm ci - name: Build Project run: npm run build - name: Deploy to Hostinger via SFTP uses: SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.4 with: server: ${{ secrets.SFTP_SERVER }} username: ${{ secrets.SFTP_USERNAME }} password: ${{ secrets.SFTP_PASSWORD }} local-dir: ./dist/ # O la carpeta de build correspondiente server-dir: /domains/hrinser.cl/public_html/

*(Nota: Configurar `SFTP_SERVER`, `SFTP_USERNAME` y `SFTP_PASSWORD` en los Secretos del repositorio GitHub).*

2. Diseño de Formulario con Consentimiento Explícito (Ley 21.719):

El formulario de la Landing Page debe incluir un checkbox obligatorio (no pre-marcado) de aceptación de tratamiento de datos personales:

<input type="checkbox" id="consentimiento" name="consentimiento" required> <label for="consentimiento">Acepto el tratamiento de mis datos personales según la <a href="/politica-privacidad.html">Política de Privacidad</a> de HRINSER.</label>

Enlazar el documento `/politica-privacidad.html` indicando expresamente los derechos ARCO de los usuarios y que la información recopilada se utilizará exclusivamente para el proceso de onboarding comercial.

3. Optimización de i18n (Multi-Idioma ES/EN/ZH):

Diseño Líquido: Diseñar componentes (cajas de texto, botones, contenedores) con medidas elásticas (`min-width`, `height: auto` en Flexbox y CSS Grid) evitando tamaños fijos horizontales y verticales. El español es un 20% más expansivo que el inglés, y el chino es extremadamente corto pero con mayor densidad vertical.

Fuentes del Sistema para Chino: Para evitar la descarga de fuentes de chino de varios megabytes, utilizar el stack de fuentes del sistema operativo:

font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Arial, "Microsoft YaHei", "PingFang SC", sans-serif;

Actualizar Atributo Lang: Al alternar de idioma vía JavaScript, inyectar dinámicamente `document.documentElement.lang = selectedLangCode;`. Para SEO internacional óptimo, preferir carpetas físicas (`/en/index.html` y `/zh/index.html`) y configurar reglas de redirección en el archivo `.htaccess`.

4. Optimización de Modo Claro/Oscuro (Theme Toggle):

Script Bloqueante Anti-Parpadeo (FOUC): Colocar el siguiente bloque de JavaScript inline al principio del `<head>` del HTML antes de cargar las hojas de estilo:

<script> (function() { try { const storedTheme = localStorage.getItem('theme'); const systemDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches; if (storedTheme === 'dark' ¦¦ (!storedTheme && systemDark)) { document.documentElement.classList.add('dark'); } else { document.documentElement.classList.remove('dark'); } } catch (e) {} })(); </script>

Integración del Navegador: Declarar `color-scheme: light dark;` en el CSS raíz para forzar la adaptación de barras de navegación y campos nativos. Asegurar que los contrastes de ambos temas cumplan la norma WCAG AA (mínimo 4.5:1).

__________________________________________________________________

3. Fase 2: Despliegue e Instalación Nativa de EspoCRM (PHP/MySQL)

Paso 3.1: Configuración de Base de Datos y PHP en hPanel

1. Crear Base de Datos MySQL:

Ir a Bases de datos -> Bases de datos MySQL en hPanel.

Crear la base de datos `uXXXXX_espocrm` y el usuario `uXXXXX_espo_usr` con contraseña de 24 caracteres.

Nota de Advertencia: En Hostinger Shared Hosting, el host de la base de datos a menudo no es localhost, sino una dirección específica del servidor MySQL (ej: `sql123.main-hosting.eu`). Copiar la dirección exacta del host desde hPanel.

Configurar el conjunto de caracteres en `utf8mb4` y la colación en `utf8mb4_unicode_ci` para evitar fallos de ejecución con caracteres especiales en los formularios:

ALTER DATABASE uXXXXX_espocrm CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

2. Configuración de PHP y Permisos:

En hPanel, ir a Avanzado -> Configuración de PHP y activar PHP 8.2 con extensiones requeridas (`pdo_mysql`, `gd`, `openssl`, `zip`, `mbstring`, `curl`, `exif`, `opcache`).

Configurar `memory_limit` a un mínimo de `256M`.

En el entorno de hosting compartido de Hostinger (SuExec), configurar directorios con permisos `755` y archivos con `644`. Está estrictamente prohibido usar permisos `777`.

Paso 3.2: Subida de Archivos y Tarea Cron

1. Crear el subdominio `crm.hrinser.cl`. En Hostinger, esto crea la carpeta física en `/home/uXXXXX/domains/hrinser.cl/public_html/crm/` o en `/home/uXXXXX/crm.hrinser.cl/`.

2. Subir y descomprimir el paquete de EspoCRM oficial en el directorio asignado al subdominio.

3. Completar el asistente web en `https://crm.hrinser.cl` vinculando la base de datos configurada.

4. Programación del Cron en hPanel:

Ir a Avanzado -> Tareas Cron.

Agregar la ejecución del cron cada un minuto, utilizando la ruta absoluta correcta de Hostinger y redirigiendo errores a un archivo de bitácora:

/usr/bin/php8.2 /home/uXXXXX/domains/hrinser.cl/public_html/crm/cron.php >> /home/uXXXXX/domains/hrinser.cl/public_html/crm/data/logs/cron_errors.log 2>&1

Paso 3.3: Envío de Correos (SMTP Corporativo)

Requisito: Para evitar que las notificaciones de leads del CRM y los emails de bienvenida caigan en SPAM o sean bloqueados por el hosting, ir a Administración -> Outbound Emails en EspoCRM y configurar un servidor SMTP Externo utilizando la casilla de correos corporativas creada en Hostinger (ej: `contacto@hrinser.cl`) con autenticación SSL/TLS y puerto `465` o `587`.

Paso 3.4: Seguridad de Formulario (Validación RUT y reCAPTCHA v3)

Para evitar inyectar leads duplicados y proteger la capacidad de procesamiento de MySQL y CPU de la cuenta compartida de Hostinger (evitando errores *508 Resource Limit Reached*):

1. Configuración Externa de Credenciales (`config.php`):

Para evitar subir las claves de API a repositorios públicos, crear el archivo `config.php` en la carpeta de la landing page para guardar los secretos del backend:

<?php // config.php - Secretos Protegidos en el Servidor define('RECAPTCHA_SECRET_KEY', 'TU_RECAPTCHA_SECRET_KEY_AQUI'); define('ESPOCRM_ACCESS_KEY', 'TU_ACCESS_KEY_DE_ESPOCRM'); ?>

2. Crear script Proxy Seguro PHP (`submit_lead.php`):

Este archivo incluye control de tasa local (Rate Limiting de 5 peticiones por minuto por IP) almacenando los logs en un directorio privado seguro dentro de la cuenta (evitando el directorio compartido `/tmp` de Hostinger) e implementa bloqueos de archivos exclusivas (`flock`) contra condiciones de carrera, además de duplicar la validación matemática del RUT en el backend:

<?php // submit_lead.php - Handler Seguro para Captura de Leads en Hostinger Shared Hosting header('Content-Type: application/json'); ini_set('display_errors', 0); error_reporting(E_ALL); require_once 'config.php'; // Validar RUT en Backend function validarRutBackend($rut) { $rut = preg_replace('/[^kK0-9]/', '', $rut); if (strlen($rut) < 2) return false; $dv = substr($rut, -1); $numero = substr($rut, 0, -1); $suma = 0; $factor = 2; for ($i = strlen($numero) - 1; $i >= 0; $i--) { $suma += $numero[$i] * $factor; $factor = $factor === 7 ? 2 : $factor + 1; } $dvEsperado = 11 - ($suma % 11); $dvCalculado = $dvEsperado === 11 ? '0' : ($dvEsperado === 10 ? 'k' : (string)$dvEsperado); return strtolower($dv) === $dvCalculado; } // A. Control de Tasa (Rate Limiting) con bloqueo flock en directorio privado $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? 'unknown'; $limitDir = '/home/uXXXXX/rate_limits'; // Cambiar a la ruta absoluta correcta en Hostinger if (!file_exists($limitDir)) { mkdir($limitDir, 0700, true); } $limitFile = $limitDir . '/rate_limit_' . md5($ip) . '.json'; $currentTime = time(); $window = 60; // 1 minuto $limit = 5; // Abrir o crear archivo con bloqueo flock para evitar condiciones de carrera $fp = fopen($limitFile, 'c+'); if ($fp) { flock($fp, LOCK_EX); $fileSize = filesize($limitFile); $content = $fileSize > 0 ? fread($fp, $fileSize) : ''; $data = json_decode($content, true) ?: ['requests' => []]; // Filtrar solicitudes antiguas $data['requests'] = array_filter($data['requests'], function($ts) use ($currentTime, $window) { return $ts > ($currentTime - $window); }); if (count($data['requests']) >= $limit) { flock($fp, LOCK_UN); fclose($fp); http_response_code(429); header('Retry-After: ' . $window); echo json_encode(['error' => 'Demasiadas solicitudes. Por favor intente más tarde.']); exit; } $data['requests'][] = $currentTime; ftruncate($fp, 0); rewind($fp); fwrite($fp, json_encode($data)); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); fclose($fp); } if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { http_response_code(405); echo json_encode(['error' => 'Method Not Allowed']); exit; } // B. Validar RUT $rut = $_POST['rutEmpresa'] ?? ''; if (!validarRutBackend($rut)) { http_response_code(400); echo json_encode(['error' => 'El RUT de empresa ingresado es inválido.']); exit; } // C. Validar Google reCAPTCHA v3 en el Backend con Timeout $recaptchaResponse = $_POST['g-recaptcha-response'] ?? ''; if (empty($recaptchaResponse)) { http_response_code(400); echo json_encode(['error' => 'Falta validación de seguridad de Google reCAPTCHA.']); exit; } $chVerify = curl_init("https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"); curl_setopt($chVerify, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($chVerify, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($chVerify, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query([ 'secret' => RECAPTCHA_SECRET_KEY, 'response' => $recaptchaResponse ])); curl_setopt($chVerify, CURLOPT_TIMEOUT, 5); $verifyResponse = curl_exec($chVerify); $verifyHttpCode = curl_getinfo($chVerify, CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($chVerify); if ($verifyHttpCode !== 200) { http_response_code(502); echo json_encode(['error' => 'Error de conexión con el servidor de seguridad de Google.']); exit; } $responseData = json_decode($verifyResponse); if (!$responseData->success ¦¦ $responseData->score < 0.5) { http_response_code(403); echo json_encode(['error' => 'Acceso denegado: El sistema ha detectado comportamiento inusual (bot).']); exit; } // D. Sanitizar datos restantes $rutSanitized = filter_var($rut, FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); $trabajadores = filter_var($_POST['numeroTrabajadores'] ?? 0, FILTER_VALIDATE_INT); $mandante = filter_var($_POST['mandantePrincipal'] ?? '', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); $plataforma = filter_var($_POST['plataformaAcreditacion'] ?? '', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); $firstName = filter_var($_POST['firstName'] ?? '', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); $lastName = filter_var($_POST['lastName'] ?? '', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); $email = filter_var($_POST['email'] ?? '', FILTER_VALIDATE_EMAIL); if (!$email) { http_response_code(400); echo json_encode(['error' => 'El correo electrónico ingresado no es válido.']); exit; } // E. Reenviar Payload vía cURL a EspoCRM con Timeout de 5s $crmUrl = 'https://crm.hrinser.cl/api/v1/LeadCapture/' . ESPOCRM_ACCESS_KEY; $payload = json_encode([ 'firstName' => $firstName, 'lastName' => $lastName, 'emailAddress' => $email, 'rutEmpresa' => $rutSanitized, 'numeroTrabajadores' => $trabajadores, 'mandantePrincipal' => $mandante, 'plataformaAcreditacion' => $plataforma ]); $ch = curl_init($crmUrl); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ 'Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($payload) ]); $response = curl_exec($ch); $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($ch); if ($httpCode === 200 ¦¦ $httpCode === 201) { echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Información registrada exitosamente.']); } else { error_log("Fallo en LeadCapture de EspoCRM. HTTP Code: {$httpCode}. Respuesta: {$response}"); http_response_code(502); echo json_encode(['error' => 'No se pudo conectar con el CRM de destino.']); } ?>

__________________________________________________________________

4. Tareas de Copia de Seguridad (Backups) del CRM

Para contar con copias de seguridad locales de la base de datos de EspoCRM independientes a Hostinger, se debe configurar un Cron Job semanal de tipo "Custom Command" en el hPanel de Hostinger que exporte la base de datos MySQL y la comprima en una carpeta segura no accesible mediante peticiones HTTP web:

mysqldump -u uXXXXX_espo_usr -p'CONTRASEÑA_BD' uXXXXX_espocrm ¦ gzip > /home/uXXXXX/backups/espocrm_$(date +\%F).sql.gz

__________________________________________________________________

5. Casos de Prueba (UAT) para el CRM

| **TC-06** | Validar Lead Capture en EspoCRM | Completar el formulario de la Landing Page y verificar en la consola de administración de EspoCRM que se cree el Lead y los datos de RUT y trabajadores se guarden. | El contacto se crea automáticamente en la base de datos de EspoCRM con los campos correspondientes. |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

*(Fin del Documento)*